威海市文登区水利局

威海市文登区委组织部

威海市文登区法院

威海市公安局文登分局

威海市文登区民政局

威海市文登区司法局

威海市文登区财政局

威海市文登区人力资源和社会保障局

威海市文登区退役军人事务局

文件

威文水字〔2021〕94号                 签发人：徐华国

关于印发《山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记实施方案》的通知

各有关单位：

现将《山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记实施方案

威海市文登区水利局      威海市文登区委组织部

威海市文登区法院        威海市公安局文登分局

威海市文登区民政局      威海市文登区司法局

威海市文登区财政局      威海市文登区人力资源

和社会保障局

威海市文登区退役

军人事务局

2021年12月27日

威海市文登区水利局                        2021年12月27日印发

附件：

山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口

核定登记实施方案

为了做好山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作，及时兑现移民后期扶持政策，保障广大移民群众的合法权益，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号公布、国务院令第679号第三次修订）、国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、国家发改委《关于印发新建大中型水库移民后期扶持人口核定登记暂行办法》（发改农经〔2007〕3718号）和《山东省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》（鲁政发〔2006〕84号）等有关规定，制定本实施方案。

一、核定登记的工作目标

山东文登抽水蓄能电站移民后扶人口核定登记工作计划一次性完成，2022年2月份完成人口的核定登记上报工作，力争在2022年获得国家后扶指标。进一步改善山东文登抽水蓄能电站移民的生产生活条件，加快库区和移民安置区的基础设施、生态环境建设，努力增加移民收入，不断提高移民生活水平，实现经济社会可持续发展。同时开展好移民后期扶持资金的兑现、生产安置人口的项目扶持工作，加快实施移民安置区基础设施与经济发展规划项目。

- 核定登记对象

- 山东文登抽水蓄能电站规划搬迁安置人口454人，核定登记到人；生产安置人口核定到村。

三、扶持标准与扶持期限

（一）扶持标准：对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。移民安置规划确定的生产安置人口指标，由文登区统一安排项目扶持。

（二）扶持期限：经国家、山东省审批下达后期扶持指标计划之日起扶持20年。核定到人的扶持对象，与其他大中型水库移民一样，在扶持20年期间，实行人口动态管理。

四、核定登记的依据与要件

（一）依据：以山东省人民政府批准的《山东文登抽水蓄能电站移民安置规划大纲和移民安置规划》为依据，对核定登记范围内的对象进行核定登记。

（二）要件：核定登记到人的，要有居民身份证或农村移民户籍证明材料。

五、核定登记的工作程序

（一）个人申报：搬迁移民持居民身份证或者户口簿等材料，向镇移民人口核定登记组织申报登记。

（二）登记造册：镇移民人口核定登记组织，按照山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组办公室统一印制的表式，核定登记到人的，以户为单位登记造册，由搬迁移民户主签章认可，并按表式中的规定，由登记人员、村、镇签章认可。

（三）张榜公示：镇移民人口核定登记组织，将登记造册的移民搬迁人口花名册，加盖镇人民政府公章后，实行镇、村两级公示制度，每次公示时间不少于5天，接受移民群众监督。移民群众有异议的，由镇移民人口核定登记组织进行核实。

（四）汇总报区：经公示、核实无异议，由镇按照统一的表式汇总，并将汇总的电子件、纸质件和相关登记材料（包括公示材料、搬迁移民身份证或户口簿复印件），由镇统一报山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组办公室。

（五）上报审批：山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组办公室对各镇汇总上报的搬迁移民花名册，审核汇总后，按照要求完善相关资料，经山东文登抽水蓄能有限公司和监督评估单位签署意见后，逐级汇总报山东省人民政府。

六、核定登记的时间安排

（一）核定登记阶段（2021年12月15日—2022年1月31日）：界石镇根据核定登记实施方案，发布山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记公告，开展核定登记工作，完成相关材料上报。

（二）成果报批阶段（2022年2月1日—2022年2月28日）：山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组办公室审核汇总登记成果，编制核定登记成果文件，完善相关材料，逐级汇总报山东省人民政府。

七、核定登记的保障措施

（一）加强领导，落实责任

文登区政府成立由分管领导任组长，文登区水利局局长任副组长，组织、法院、公安、民政、司法、财政、人社、退役军人等单位分管负责人与界石镇镇长为组员的山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组。小组办公室设在区水利局，区水利局局长兼任办公室主任，办公室负责核定登记工作的协调指导、政策培训、审核汇总、规划编制和成果报批；区委组织部负责审核移民人口中被国家机关正式招聘录用且签订合同的人员信息；区法院、区司法局负责审核违法犯罪被收监执行的人员信息；区公安分局负责审核户口迁出、注销的人员信息；区民政局负责审核死亡人员的信息；区财政局负责审核财政直接供养的人员信息；区人力资源和社会保障局负责审核被事业单位正式招聘录用且签订合同的人员信息；区退役军人局负责转业军官和由政府安排工作退役士兵人员的相关信息。界石镇政府负责完成本辖区内的移民人口核定登记和成果汇总上报工作。

（二）积极宣传，营造氛围

相关部门、镇要采取多种形式，将政策宣传贯穿核定登记工作始终，营造良好的核定登记氛围。

（三）严格程序，严肃纪律

相关部门、镇要严格按照核定登记程序开展工作，严肃工作纪律，确保核定登记准确无误。

（四）完善预案，维护稳定

相关镇要制订完善工作预案，耐心细致做好移民群众的思想工作，及时受理举报投诉，发现不稳定因素及时研究处理，确保社会稳定。

附件：1.山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持人口核定登记工作领导小组名单

- 威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记表（表一）

- 威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记表（表二）

- 4.威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记明细表（表三）

- 5.威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记汇总表（表四）

- 6.大中型水库移民后期扶持人口汇总表（表五）

附件1

山东文登抽水蓄能电站移民后期扶持

人口核定登记工作领导小组名单

组  长：刘希杰 威海市文登区政府副区长

副组长：徐华国 威海市文登区水利局局长

成  员：姜磊   威海市文登区委组织部副部长非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记，公务员局局长（兼）

戴海明 威海市文登区法院党组成员

梁虎   威海市公安局文登分局党委委员、副局长

丛媛玲 威海市文登区民政局党组成员、副局长

王建刚 威海市文登区司法局党组成员、副局长

于红卫 威海市文登区财政局副局长

王建虎 威海市文登区人力资源和社会保障局党组成员、区人才创新发展中心主任

宋宗新 威海市文登区退役军人事务局党组副书记

王大海 威海市文登区界石镇镇长

领导小组办公室设在水利局，徐华国同志兼任办公室主任。

附件2

编号：

威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记表（表一）

户主：              所属水库名称：山东文登抽水蓄能电站   所属水库类别：中型水库

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 出生日期 |  |  |  | 本人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与户主关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出生地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民族 |  |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |
| 搬迁安置时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 婚姻状况 |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户籍编号 |  |  |  |  |  |
| 所属水库管理单位名称 |  |  |  |  |  |  | 山东文登抽水蓄能电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本人或户主签章 |
| 迁出地详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁入地详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会意见 |  |  | 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇人民政府 核实意见 |  |  | 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级人民政府 初核意见 |  |  | 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记表（表二）

镇：     村委会：   水库名称：山东文登抽水蓄能电站    水库管理单位：山东文登抽水蓄能有限公司 时间：2021年 月 日 (第 页共 页)

| 后期扶持人口数量（人） | 搬迁安置时间 |  | 迁出地详细地址 |  | 迁入地详细地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无法核实到人的原因：共核定移民人口 人，其中：搬迁安置人口 人、生产安置人口 人。搬迁人口核定到人，生产安置人口经召开村民大会决定核定到村。 |  |  |  |  |  |
| 村委会意见： 负责人： 年 月 日 |  | （乡）镇人民政府意见 负责人： 年 月 日 |  | 县（市）人民政府意见： 负责人： 年 月 日 |  |

附件4

威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记明细表（表三）

镇：      村委会：          水库名称：山东文登抽水蓄能电站  管理单位：山东文登抽水蓄能有限公司  填表时间：2019年 月 日 (第 页共 页)

| 序号 | 户主 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 户籍编号 | 身份证号码 | 搬迁时间 | 迁出地 详细地址 | 迁入地 详细地址 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数 |  |

填表人：                                      村委会签章：                                    镇签章：

附件5

威海市文登区大中型水库移民后期扶持人口登记汇总表（表四）

填报单位：                          填表人 ：                               填报时间：     年   月    日

| 水库名称 | 村委会名称 | 后期扶持人数（人） |  | 搬迁安置时间 | 扶持方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产安置人口 | 搬迁人口 |  |  |  |
| 山东文登抽水蓄能电站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件6

大中型水库移民后期扶持人口汇总表（表五）

填报单位：                    填表人:                             填报时间：     年    月   日

| 水库名称 | 后期扶持人数（人） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 生产安置人口 | 搬迁人口 | 搬迁安置时间 |  |
| 山东文登抽水蓄能电站 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |